1. Abstract en español

Abstract en español

Abstract

El presente proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma web para la búsqueda, comparación y evaluación de talleres mecánicos. La solución busca facilitar a los propietarios de vehículos la identificación de talleres según criterios como ubicación, especialidad, evaluaciones de clientes y precios de referencia. Además, permitirá que los talleres cuenten con un espacio para presentar información de sus servicios y aumentar su visibilidad frente a potenciales clientes.

El proyecto contempla el análisis de requerimientos, diseño de interfaces, modelamiento e implementación de una base de datos, desarrollo de funcionalidades web, gestión de usuarios y talleres, búsqueda y filtrado de información, sistema de evaluaciones y un modelo de inscripción y suscripción para los talleres. Para su desarrollo se utilizará una metodología ágil e incremental, distribuyendo las actividades en etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y presentación.

La propuesta se relaciona directamente con las competencias de Ingeniería en Informática, especialmente con la gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos, desarrollo de soluciones de software y aplicación de pruebas de validación. Asimismo, permite aplicar conocimientos de programación, bases de datos y análisis de información, fortaleciendo las competencias profesionales de los integrantes del equipo y generando una solución tecnológica aplicable a una necesidad presente en el ámbito automotriz.

2. Abstract en inglés

Abstract in English

Abstract

This APT project consists of developing a web platform for searching, comparing, and evaluating automotive repair shops. The solution aims to help vehicle owners find suitable repair shops according to criteria such as location, specialty, customer reviews, and reference prices. At the same time, the platform will provide repair shops with a space to present information about their services and increase their visibility to potential customers.

The project includes requirements analysis, interface design, database modeling and implementation, web development, user and repair shop management, search and filtering functions, a customer evaluation system, and a registration and subscription model for repair shops. An agile and incremental methodology will be used, organizing the work into analysis, design, development, testing, documentation, and presentation stages.

The project is directly related to the competencies of Computer Engineering, particularly information technology project management, data modeling, software solution development, and validation testing. It also provides an opportunity to apply knowledge of programming, databases, and information analysis, strengthening the professional skills of both team members while developing a technological solution to a real need in the automotive service sector.

3. Desarrollo de los indicadores 1 al 4

1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Descripción y relevancia del Proyecto APT

1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

El proyecto APT consiste en desarrollar una plataforma web orientada a facilitar la búsqueda, comparación y evaluación de talleres mecánicos. La plataforma permitirá que los propietarios de vehículos puedan encontrar talleres de acuerdo con diferentes criterios, tales como ubicación, especialidad, evaluaciones de otros clientes y precios de referencia.

La problemática surge debido a que la información relacionada con talleres mecánicos se encuentra frecuentemente distribuida en diferentes medios, dificultando la comparación entre alternativas. Por medio de la plataforma propuesta, los usuarios podrán acceder a información organizada sobre los talleres y utilizar las evaluaciones de clientes como un elemento adicional para tomar una decisión.

Además, los talleres podrán crear perfiles comerciales donde presenten sus servicios, especialidades, información de contacto y ubicación. El proyecto también considera un modelo de inscripción y suscripción que permitirá aumentar la visibilidad de los talleres dentro de la plataforma.

La propuesta es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque requiere transformar una problemática en una solución tecnológica, realizando levantamiento de requerimientos, diseño de software, desarrollo de una aplicación web, implementación de bases de datos, gestión de información y ejecución de pruebas. Estas actividades representan tareas propias del desarrollo de soluciones informáticas y permiten aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un contexto práctico.

2. Relación con las competencias del perfil de egreso

Relación con el perfil de egreso

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El Proyecto APT se relaciona directamente con distintas competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática.

En primer lugar, se relaciona con la competencia de realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Esta competencia será aplicada mediante el diseño y ejecución de pruebas funcionales sobre el registro de usuarios, perfiles de talleres, búsqueda, filtros, evaluaciones y demás funcionalidades principales. Los resultados de las pruebas permitirán detectar errores y realizar las mejoras correspondientes.

En segundo lugar, el proyecto considera la competencia de gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. Esta competencia se aplicará mediante la planificación de las actividades, distribución de responsabilidades, definición de prioridades, control del avance y gestión de los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

En tercer lugar, el proyecto requiere construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. Para ello será necesario diseñar e implementar una base de datos que permita administrar usuarios, vehículos, talleres, sucursales, especialidades, servicios, evaluaciones y precios de referencia, manteniendo relaciones coherentes entre las entidades.

Finalmente, el proyecto se relaciona con la competencia de desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. Esta competencia será aplicada mediante la construcción e integración de los distintos componentes de la plataforma web, procurando que las funcionalidades sean desarrolladas de manera ordenada, documentada y validada mediante pruebas.

De esta manera, el proyecto permite integrar competencias de análisis, gestión, bases de datos, programación, calidad de software y desarrollo de soluciones informáticas dentro de una misma propuesta.

3. Relación con tus intereses profesionales

Relación con los intereses profesionales

3. Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales dentro del área de Ingeniería en Informática, especialmente con el desarrollo de software, las bases de datos, la gestión de información y el análisis de datos.

Uno de mis principales intereses profesionales es desarrollar conocimientos y experiencia en el trabajo con bases de datos y gestión de información. El proyecto permite aplicar estos conocimientos mediante el diseño de una estructura de datos capaz de administrar usuarios, vehículos, talleres, servicios, ubicaciones, evaluaciones y precios.

También existe una relación con el desarrollo de aplicaciones web, ya que la solución requiere construir una plataforma que permita a diferentes tipos de usuarios interactuar con la información almacenada en el sistema. Esto permite complementar el conocimiento de bases de datos con programación y desarrollo de software.

Además, las evaluaciones y registros generados por los usuarios podrían ser utilizados posteriormente para realizar análisis de información y generar indicadores mediante herramientas de Business Intelligence, como Power BI. Esto se relaciona con mi interés por el análisis de datos y permite proyectar la solución hacia nuevas funcionalidades.

Por lo tanto, el desarrollo del proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera y fortalecer áreas que son relevantes para mi futuro desempeño profesional.

4. Factibilidad

Factibilidad del proyecto

4. Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es factible de desarrollar dentro de la asignatura Capstone debido a que se ha definido un alcance controlado y las funcionalidades pueden implementarse de manera progresiva durante las 18 semanas correspondientes a las tres fases del proyecto.

Los principales recursos requeridos son computadores, conexión a Internet, herramientas de desarrollo, un sistema gestor de bases de datos, herramientas de diseño y herramientas para documentar el proyecto. Estos recursos son compatibles con el desarrollo de una solución web y permiten realizar gran parte del trabajo dentro del entorno académico.

Otro factor que favorece la factibilidad es que el proyecto será desarrollado por dos integrantes, permitiendo distribuir las actividades y avanzar paralelamente en áreas como análisis, diseño, programación, bases de datos y pruebas. Además, ambos integrantes cuentan con conocimientos adquiridos durante la carrera relacionados con programación, bases de datos y desarrollo de proyectos informáticos.

Entre los principales obstáculos se encuentran el tiempo disponible, la implementación de funcionalidades de geolocalización, la validación de evaluaciones y la incorporación de un sistema de pagos real. Para controlar estos riesgos se priorizarán las funcionalidades principales y se utilizarán versiones simplificadas o simuladas cuando una funcionalidad exceda el alcance académico del proyecto.

Por ejemplo, el sistema de suscripción podrá representar el proceso de pago mediante una simulación, sin necesidad de implementar una transacción financiera real. De igual manera, la geolocalización podrá limitarse a una búsqueda basada en ubicación registrada o a una integración básica, dependiendo de los recursos y tiempo disponibles.

Considerando estos factores, la propuesta puede desarrollarse dentro del periodo académico siempre que se mantenga el alcance definido, se realice un seguimiento periódico del avance y se prioricen las funcionalidades esenciales.

4. Objetivos

Objetivos del Proyecto APT

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita a propietarios de vehículos buscar, comparar y evaluar talleres mecánicos según su ubicación, especialidad, evaluaciones de clientes y precios de referencia, incorporando un modelo de inscripción y suscripción para talleres.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades de los propietarios de vehículos y de los talleres mecánicos para definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.

- Diseñar un modelo de datos que permita administrar usuarios, vehículos, talleres, sucursales, especialidades, servicios, evaluaciones y precios de referencia.

- Diseñar las interfaces principales de la plataforma considerando las necesidades y características de los distintos tipos de usuarios.

- Desarrollar un sistema de registro y perfiles diferenciados para propietarios de vehículos y talleres mecánicos.

- Implementar un sistema de búsqueda y filtrado de talleres utilizando criterios como ubicación, especialidad, evaluaciones y precios de referencia.

- Implementar un sistema de evaluación de talleres basado en la experiencia de los clientes.

- Incorporar la lógica de inscripción y suscripción de talleres, utilizando un proceso de pago simulado cuando la implementación de pagos reales exceda el alcance académico.

- Ejecutar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades y realizar las correcciones necesarias.

- Documentar el desarrollo, resultados y evidencias del proyecto para demostrar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

5. Metodología

Metodología de trabajo

Metodología de trabajo

Para desarrollar el proyecto se utilizará una metodología ágil e incremental, debido a que permite dividir el desarrollo en etapas, priorizar funcionalidades y realizar revisiones periódicas del avance. Esta metodología también permite responder a dificultades que puedan surgir durante el desarrollo y realizar ajustes sin afectar completamente la planificación.

Etapa 1: Análisis y levantamiento de requerimientos

Se analizará la problemática, se identificarán los usuarios principales y se definirán sus necesidades. A partir de este análisis se establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales, además del alcance inicial del proyecto.

Etapa 2: Diseño de la solución

Se diseñará la estructura general de la plataforma, la navegación, las interfaces principales y el modelo de datos. En esta etapa se establecerán las entidades, atributos y relaciones necesarias para almacenar la información.

Etapa 3: Desarrollo incremental

Se implementarán progresivamente las funcionalidades principales, comenzando por el registro y perfiles de usuarios, seguido por la gestión de vehículos y talleres, búsqueda, filtros y evaluaciones.

Etapa 4: Implementación del modelo de negocio

Se desarrollará la lógica relacionada con la inscripción y suscripción de talleres. Si la integración de pagos reales supera el alcance del proyecto, se implementará una simulación del proceso con fines académicos.

Etapa 5: Pruebas y validación

Se diseñarán y ejecutarán casos de prueba funcionales para comprobar el comportamiento de las principales funcionalidades. Los errores encontrados serán registrados, corregidos y posteriormente validados mediante nuevas pruebas.

Etapa 6: Documentación y presentación

Finalmente, se recopilarán las evidencias del desarrollo, se documentarán los resultados, dificultades y soluciones implementadas, y se preparará la presentación final del proyecto.

Distribución de responsabilidades

Álvaro Calquín: coordinación general, análisis de requerimientos, documentación, apoyo en diseño de interfaces y pruebas funcionales.

Rodrigo Campos: modelamiento de la base de datos, desarrollo de la lógica del servidor, implementación de búsqueda, filtros y evaluaciones.

Ambos integrantes participarán transversalmente en el diseño, integración, pruebas y correcciones del sistema, debido a que se trata de un equipo compuesto por dos estudiantes.

6. Plan de trabajo

| Semanas | Actividad | Recursos | Responsable | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Análisis y requerimientos | PC, documentación | Álvaro / Rodrigo | Conocimientos previos | Falta de claridad en requerimientos |
| 3–4 | Diseño de solución e interfaces | PC, herramienta de diseño | Álvaro / Rodrigo | Prototipado | Cambios de alcance |
| 4–5 | Modelo de datos | SGBD, herramienta de modelamiento | Rodrigo | Conocimientos de BD | Cambios en requerimientos |
| 6–8 | Registro y perfiles | IDE, framework, BD | Álvaro / Rodrigo | Desarrollo incremental | Errores de integración |
| 8–10 | Búsqueda y filtros | IDE, BD, mapas | Rodrigo | Datos estructurados | Limitaciones de geolocalización |
| 10–12 | Evaluaciones | BD, aplicación web | Álvaro / Rodrigo | Modelo de datos disponible | Validación de evaluaciones |
| 13–14 | Inscripción y suscripción | Aplicación web, BD | Álvaro | Modelo de negocio definido | Integración de pagos |
| 15–16 | Pruebas y correcciones | Casos de prueba, PC | Álvaro / Rodrigo | Pruebas planificadas | Errores no previstos |
| 17–18 | Documentación y presentación | Documentos, presentación | Álvaro / Rodrigo | Evidencias recopiladas | Tiempo de cierre |

7. Evidencias

Propuesta de evidencias

Propuesta de evidencias

Las evidencias serán seleccionadas considerando que deben demostrar el cumplimiento progresivo de las actividades y objetivos definidos para el proyecto.

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Problemática, usuarios, alcance y requerimientos | Demuestra que se realizó el análisis inicial |
| Avance | Prototipo de interfaces | Diseño de las principales pantallas | Permite comprobar la planificación de la solución antes del desarrollo |
| Avance | Modelo entidad-relación | Entidades, atributos y relaciones | Demuestra el diseño de la estructura de datos |
| Avance | Base de datos implementada | Tablas, relaciones y datos de prueba | Evidencia la implementación del modelo de datos |
| Avance | Primer prototipo funcional | Registro y perfiles | Demuestra el avance desde el diseño hacia una solución funcional |
| Final | Plataforma web funcional | Integración de las funcionalidades principales | Permite demostrar el cumplimiento del objetivo general |
| Final | Casos de prueba | Casos ejecutados, resultados y correcciones | Permite validar el funcionamiento de la solución |
| Final | Registro de errores y mejoras | Errores encontrados y acciones realizadas | Demuestra la aplicación de mejoras a partir de las pruebas |
| Final | Documentación técnica | Desarrollo, arquitectura, BD y resultados | Permite respaldar formalmente el proceso |
| Final | Presentación y demostración | Exposición y demostración de la plataforma | Permite comunicar y demostrar el resultado final |

8. Indicadores de calidad

| Competencia | Indicador | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación | Se diseñarán casos de prueba para registro, búsqueda, filtros, evaluaciones y suscripciones. |
| Pruebas de certificación | 1.2 Aplica pruebas de validación | Los casos de prueba serán ejecutados durante la etapa de pruebas. |
| Pruebas de certificación | 1.3 Desarrolla mejoras | Los errores encontrados serán corregidos y las funcionalidades serán validadas nuevamente. |
| Gestión de proyectos | 2.1 Planifica proyectos | Se utilizará un plan de trabajo y Carta Gantt de 18 semanas. |
| Gestión de proyectos | 2.2 Controla proyectos | Se realizará seguimiento del avance y ajustes cuando existan retrasos o dificultades. |
| Modelos de datos | 3.1 Diseña modelos de datos | Se desarrollará un modelo entidad-relación para representar usuarios, vehículos, talleres y demás información. |
| Modelos de datos | 3.2 Implementa modelos de datos | El modelo será implementado en un sistema gestor de bases de datos. |
| Desarrollo de software | 4.1 Construye solución de software | Se desarrollará la plataforma web y sus funcionalidades principales. |
| Desarrollo de software | 4.2 Integra componentes | Se integrarán interfaz, lógica de negocio y base de datos. |
| Desarrollo de software | 4.3 Implanta solución | Se dispondrá de una versión funcional de la plataforma para su demostración y validación. |

Individual Conclusion

Developing this APT project has allowed me to apply knowledge acquired throughout my Computer Engineering studies in a practical situation. The project combines software development, databases, information management, requirements analysis, and software testing, which are important areas for my professional development.

My main contribution to the project is related to requirements analysis, project coordination, documentation, interface design support, and functional testing. Through these activities, I have been able to understand the importance of organizing the development process and defining clear requirements before implementing a software solution.

The project also represents an opportunity to strengthen my knowledge of databases and information management. I consider these areas especially important for my future professional development because I am interested in working with data, databases, and information analysis.

In conclusion, the APT project allows me to integrate different competencies developed during my degree and apply them to a practical technological solution. It also gives me the opportunity to identify areas that I need to improve while developing a project with a clear professional purpose.

10. Reflexión en inglés

Reflection

Reflection

During the definition of the APT project, I realized that developing a software solution involves more than programming. Before starting the implementation, it is necessary to understand the problem, identify the users, define requirements, organize the work, and determine how the final solution will be evaluated.

One of the main challenges of this project is controlling the scope. The platform could include many additional features, such as advanced geolocation, online payments, notifications, detailed statistics, and other services. However, considering the time available for the Capstone course, it is important to prioritize the essential functionalities and develop them correctly.

I also learned that teamwork and communication are important for the success of the project. Since the project is developed by two students, responsibilities must be clearly distributed while maintaining communication to ensure that the different components can be integrated correctly.

Personally, this project is relevant because it allows me to work with areas that are related to my professional interests, especially databases, software development, information management, and data analysis. I expect that the development process will help me improve both my technical skills and my ability to organize and manage a software project.

As a next step, I believe it will be important to validate the requirements with the professor, maintain the defined scope, document the development process, and use the results of functional tests to improve the platform. This will allow the project to progress in an organized way and increase the quality of the final solution.